Protokół Nr 7/2003

z posiedzenia Komisji Wspólnych

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 29 sierpnia 2003 roku

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności.

Tematem posiedzenia było:

- Sprawa sprzedaży mieszkań komunalnych.

- Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2003 roku.

- Wolne wnioski.

Pan Stefan Grygięć wystąpił z wnioskiem o wybranie przewodniczącego obrad. Rada wybrała Pana Henryka Waszkiewicza.

- Pan Henryk Waszkiewicz zaproponował w pierwszej kolejności wyjaśnić 	sprawę obecnego na posiedzeniu Pana Romualda Sztabińskiego.

Pan Romuald Sztabiński, złożył skargę na pana Wójta, ponieważ nie 	dopełnił możliwości sprawy. Dwa lata negocjowałem o zakup mieszkania. 	Zakupiłem w kwietniu 2001 roku a sprzedałem w listopadzie 2002 roku. 	Wójt żąda zwrotu bonifikaty. Poprzedni Zarząd i Rada Gminy 	zrezygnowała ze zwrotu bonifikaty.

Pan Wójt – nie pozwolę na to, aby bogacić się na mieniu gminy, 	ponieważ decyzje ustawodawcze są wyższego rzędu i muszą być 	bezwzględnie respektowane.

Pan Sztabiński – mam 14 dni o wniesienie sprzeciwu. Uważam,                że trzeba by było załatwić sprawę polubownie.

Pan Przewodniczący – podsumowując sprawę Pana Sztabińskiego 	Komisje Wspólne stwierdzają, że jest to niegospodarność byłego Zarządu. Trudno naprawić to, co inni zepsuli. W związku z tym, jest nakaz sądowy do zapłaty przez Pana Sztabińskiego.

- Pan Przewodniczący – proszę Panią Skarbnik o przedstawienie 	sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2003 roku.

Pani Skarbnik – Powiem o sytuacji, jaka jest na dzień dzisiejszy.

Drogi

Trwają prace przy budowie drogi na Osiedlu w Jeleniewie. Jest po przetargu. Wartość linii wodociągowej 16 tys. 916 zł a kwota wolna (rezerwa) na drogi 16 tys.

Pan Wójt – w 2004 roku będzie możliwość uzyskania 20 – 30 tys. zł. na chodniki. Możemy podpisać wniosek na budowę chodników przy trasach wojewódzkich, tj. w Gulbieniszkach, natomiast w Prudziszkach jest za małe pobocze.

Pani Skarbnik – z funduszu SAPARD, modernizacja dróg dojazdowych w Prudziszkach na rok 2004 – 298.800 zł., z tego: 6.100 zł. na dokumentację. Udział własny gminy na 2004 rok – 75 tys. zł, ok. 217 tys. zł. – SAPARD.

Na drogę w Sidorówce – 300 – 400 tys. zł. – kosztorys budowy, na dokumentację wydano – 16.440 zł. Udział Gminy – 25%, 75% SAPARD.

Droga Krzemianka – Żywa Woda – 5.800 zł. – opracowanie dokumentacji i kosztorysu inwestycji. Umowa nie wpłynęła do Urzędu Gminy w Jeleniewie.

Pan Wójt – wyjaśniłem sprawę drogi Krzemianka – Żywa – Woda                w Urzędzie Marszałkowskim. Przyznana jest kwota ok. 30 tys. zł. Fizycznie pieniądze będą po 15 września br.

Pan Kruszko – czy sprawę uzgodniono z zainteresowanymi rolnikami?

Pan Wójt – Rolnicy podpisali oświadczenia. Prace remontowe dróg będą trwały w dalszym ciągu. Nie mogliśmy wejść z robotami drogowymi, ponieważ czekamy na pieniądze z SAPARDU. Pieniądze będą w dniach 25 – 28 września br. natomiast Urząd Gminy ma terminy płatności do 45     i 60 dni. W związku z tym dalsze prace remontowe rozpoczną się od przyszłego wtorku lub środy.

Pani Skarbnik – koszty remontów dróg, które zostały zakończone. Prudziszki – Sidorówka – 6.509 zł. – żużlowanie.

Szeszupka – Łopuchowo – Wodziki – Udziejek – 11.770 zł.

Sidorówka – Sidory – 5.735 zł.

Wodziłki – Szeszupka – Bachanowo – Łopuchowo – Udziejek – 5.377 zł.

Pan Stefan Grygięć – widzę jednostronność!

Pan Wójt – prace trwają sektorowo; następnie wykonywane będą 	remonty dróg w następujących wsiach:

- Leszczewo,

- Żywa Woda,

- Podwysokie Jeleniewskie,

- Zarzecze.

Pan Kuprewicz – czy droga na łąki będzie poprawiona?

Pan Wójt – Zostanie poprawiona (piasek, glina).

Pan Wójt – w ciągu 2 tygodni będą wykonane z blachy ocynkowanej zadaszenia przystanków. Cena blachy trapezówki – 13 zł. /m2. Prośba Pana Wójta, aby sołtysi lub radni wykorzystali do wykonania przystanków krawężniki z Osiedla. Zostało zaplanowane wykonanie 10 przystanków     w miejscach obecnych autobusowych + punktach zbiórek dzieci dowożonych przez Gminę do szkoły.

Pan Wójt – do Starosty Suwalskiego została wysłana informacja                na temat dróg, która została umieszczona w Wieloletnim Planie Inwestycji Powiatu.

Gimnazjum

Pani Skarbnik – otrzymaliśmy dodatkowe środki na Gimnazjum,               tj. kwota 243 tys. zł. Po 6 miesiącach weskel zostanie oddany                       (po odbiorze, kontroli). Komisja stwierdza wykonanie inwestycji                      i następuje zwrot pieniędzy.

Sprawa środków z Totalizatora Sportowego – wniosek Urzędu Gminy kwota 80 tys. zł., w związku, z tym o tą kwotę zostanie zmniejszona sprzedaż majątku Gminy.

Pan Wójt – została ogłoszona w Dzienniku Ogólnopolskim sprzedaż działki Błaskowizna – Bachanowo.

Pan Wójt – poprosimy właścicielkę działki przy boisku o odsprzedanie jej gminie i dostaniemy od Marszałka pieniądze na następne inwestycje.

Pani Gałażyn - kto jest właścicielem działki?

Pan Wójt – Pani Alicja (gospodyni w Parafii w Jeleniewie).

Pan Truchan – Gdzie będzie „zerówka”?

Pan Wójt – w budynku OSP Jeleniewo. Zarząd OSP Jeleniewo                   na walne zebrania będzie zbierał się w Sali Biblioteki Publicznej                      w Jeleniewie.

Pani Skarbnik – gmina otrzymała grant na budowę Gminnego Centrum Informacji (GCI) – 44.200 zł. na zakup wyposażenia (tj. sprzęt komputerowy, łącze internetowe SDI z całkowitym dostępem                        do Internetu).

Pan Wójt – 3 – 4 tys. zł. to wkład własny gminy w GCI, ale są starania o zatrudnienie z PUP w Suwałkach i wkład zostanie odzyskany.

Gospodarka komunalna

Pani Skarbnik – jest pismo kierownika ZGKiM o zwiększenie dotacji o kwotę 32 tys. zł. oraz wniosek o podwyższenie ceny wody i ścieków.

Pan Wójt – w 2004 roku planujemy „zepnięcie” wodociągów Gulbieniszki z (Jeleniewem Góry) oraz Szurpiły z Jeleniewem. Dzięki temu powstanie obieg zamknięty wody. Szczegółowe zużycie wody                z terenu gminy będzie znane we wrześniu po odczytaniu liczników. We wsi Gulbieniszki jest bardzo duże zużycie wody.

Pan Przewodniczący – Proszę o pytania do Pani Skarbnik.

Pan Kowalewski – Jaki jest koszt remontu drogi Prudziszki – Sidorówka?

Pani Skarbnik – 130 tys. zł.

Pani Skarbnik – jeśli chodzi o uchwały na Sesji to omówiłam                    je z Państwem.

Pan Przewodniczący – Proponuję przegłosować przyjęcie informacji Pani Skarbnik na Sesję.

Za przyjęciem wykonania budżetu za I półrocze 2003 roku – 11 głosów, wstrzymało się – 2, nieobecna – 1, 1 osoba nie głosowała – Pan Przewodniczący.

3. Wolne wnioski.

Sprawa dożywiania dzieci

Pan Wójt – klasy I – III wszystkie dzieci w Szkole Podstawowej                  	w Jeleniewie będą dożywiane; natomiast pozostałe dzieci na wniosek 	z GOPS – u. Dożywiamy ok. 200 uczniów, tj. 70%. W Zespole Szkół                 	w Jeleniewie jest 320 uczniów.

Samoopodatkowanie mieszkańców

Pan Wójt – chcę przygotować Uchwałę o samoopodatkowaniu 	mieszkańców gminy dot. gospodarki odpadami.

Na zbiórkę selektywną odpadów planuje się przekazanie kolorowych worków, na pozostałe śmieci (tj. m.in. trawa, popiół, szmaty) planuje              się ustalenie ceny od m3.

Problem ochrony środowiska będzie dotyczył Gminy od momentu wejścia do UE.

Radnych i sołtysów proszę o zorganizowanie zebrania we wsiach                   lub przygotowanie listy chętnych na przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków. Od 2004 roku wejdą fundusze strukturalne i będzie możliwość uzyskania 90% dofinansowania.

Sprawa dowożenia dzieci do Zespołu Szkół w Jeleniewie

Pan Wójt – dowożone są dzieci z następujących miejscowości:

  - Leszczewo – 7.45

  - Suchodoly – Wołownia (dwa przystanki: jeden na pograniczu tych wsi – 7.05; drugi w Suchodołach – 7.15, 7.20)

  - Okrągłe – autobus PKS

  - Szurpiły – 7.15

  - Hultajewo (godz. jak w ubiegłym roku szkolnym)

  - Udziejek – kl. V autobus PKS

Sprawa odbioru śmieci

Pan Wójt – jest szansa, aby gmina sama odbierała śmieci. 	Segregowane śmieci sprzedawała, a pozostałe na wysypisko.

Sprawa odsetek

Pan Wójt – uregulować uchwałą gminy sprawę odsetek. Kwota                 na przykład 2 zł. a gmina musi wysyłać list o zapłatę ze znaczkiem zwrotnym w kwocie 5,30 zł.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

1. Gałażyn Joanna Alicja

2. Grygięć Stefan

3. Grzędziński Zbigniew

4. Kalinowski Tadeusz

5. Korotko Henryk

6. Kowalewski Stanisław W.

7. Kruszko Zbigniew J.

8. Kuprewicz Zbigniew

9. Sidorek Stanisław

10. Subota Tadeusz

11. Truchan Krzysztof

12. Truchan Wiesław

13. Waszkiewicz Henryk

14. Waszkiewicz Stefan

Protokołowała:

Katarzyna Zackiewicz