P R O T O K Ó Ł  Nr 4 / 2003

z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji

z dnia 7 maja 2003 r.

Lista obecności w załączeniu:

Porządek obrad.

1/ Sprawozdanie z kontroli jakości dróg na terenie gminy odbytej w dniach 29 i 30 kwietnia 2003 r.

2/ Wykonanie dokumentacji na asfaltowanie dróg z programu SAPARD.

3/ Opinia Komisji w sprawie żwirowania i remontów dróg położonych na terenie gminy Jeleniewo.

4/ Podanie mieszkańców wsi Krzemianka.

Ad. 1

Komisja w dniach 29 i 30 kwietnia 2003 r. dokonała kontroli jakości i przejezdności dróg na terenie gminy Jeleniewo. Po przeanalizowaniu ustalono remonty następujących dróg:

1/ Leszczewo od skrzyżowania (P. Jonio do P. Gościewskich) na odcinku ok. 600 m.b. uzasadniając tym, iż trasa ta jest niezbędna do wykonania ze względu na dowożenie dzieci do szkół.

2/ Sumowo – zakres robót: podżwirowanie i ścięcie skarp na długości ok. 500 m.b.

3/ Gulbieniszki – Ścibowo: podżwirowanie i poszerzenie na odcinku ok. 500 m.b.

4/ Udryn na odcinku 100 m.b. przeprowadzić remont i wstawić przepust

5/ Szeszupka od przystanku do miejscowości Szeszupka na odcinku 150 m.b. poprawić nawierzchnię drogi i podżwirować.

6/ Zarzecze Jeleniewskie – Malesowizana na odcinku ok. 200 m.b. poprawić przejezdność i podżwirować.

7/ poprawienie dróg na terenie wsi Łopuchowi na odcinku do Wodziłk.

8/ Prudziszki obrokować i nażwirować na odcinku 400 m.b. (rozgałęzienie dróg Prudziszki – Żywa Woda).

9/ Sidorówka – poprawić drogę do P. Gałażyna na odcinku 200 m.b.

10/ remont drogi w Żywej Wodzie na odcinku 200 m.b. koło P. Łowczyńskiego.

11/ Jeleniewo Kolonie – Prudziszki do żwirowni zakres robót – wyrównanie nawierzchni.

12/ Szurpiły – usunięcie 5 skarp.

Podsumowując w miarę posiadanych środków Komisja przeanalizuje dalsze potrzeby remontów bieżących na drogach w gminie Jeleniewo.

Komisja po dokonaniu wizji lokalnej będzie mogła ustalić następne odcinki dróg, które będzie można ująć do remontowania przez żwirowanie i wyrównywanie.

Ad. 2

Komisja zatwierdziła zlecenie wykonania dokumentacji na następujące inwestycje dróg:

1/ Prudziszki – Prudziszki Kolonie wykonanie powierzchni bitumicznej na odcinku 2,2 km.

2/ Sidorówka – Gulbieniszki o nawierzchni bitumicznej na odcinku 2,2 km.

Ad. 3

Komisja opiniuje pozytywnie wyżej wymienione zakresy robót dotyczące remontów dróg na terenie gminy oraz wykonanie zleceń na inwestycje dróg w gminie Jeleniewo.

Komisja zleciła wykonanie przetargu nieograniczonego do wymienionych remontów, które winne być wykonane w bieżącym roku budżetowym.

Ad. 4

Mieszkańcy wsi Krzemianka zwracają się z prośbą o wybudowanie przystanku autobusowego w miejscowości Krzemianka.

Komisja pozytywnie opiniuje wykonanie przystanków w wielu miejscowościach na terenie gminy. W miarę posiadanych środków powyższy przystanek może być wykonany w roku bieżącym.

Komisja zapoznała się z informacją dotyczącą produkcji zielonek przeznaczonych na kiszonkę.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

1/ Gałażyn Joanna – Przewodnicząca Komisji Rolnictwa

2/ Truchan Wiesław – Członek

3/ Truchan Krzysztof – Członek

4/ Subota Tadeusz – Członek

5/ Korotko Henryk - Członek