##### Urząd do Spraw Cudzoziemców

**ul. Koszykowa 16**

**00-564 Warszawa**

**Znak sprawy: 81/BL/WINDA/PN/15**

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

**na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i zainstalowanie windy osobowej dostosowanej do potrzeb przewozu osób niepełnosprawnych w siedzibie Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie, przy ul. Koszykowej 16**

**Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej 5 186 000 euro** na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej „Ustawą Pzp” lub „Pzp”.

Zatwierdzono w dniu 2015-12-30

....................................................

 (podpis)

# ZAMAWIAJĄCY

Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. Koszykowa 16, 00-564 Warszawa.

**adres do korespondencji:**

**Urząd do Spraw Cudzoziemców**

**ul. Taborowa 33**

**02-699 Warszawa**

**strona internetowa** [**www.udsc.gov.pl**](http://www.udsc.gov.pl)

# TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie **przetargu nieograniczonego.**

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1 **Przedmiot zamówienia.**

Przedmiotem zamówienia zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i zainstalowania windy osobowej dostosowanej do potrzeb przewozu osób niepełnosprawnych w siedzibie Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie, przy ul. Koszykowej 16, wraz z wszystkimi wymaganymi instalacjami i systemami oraz pracami ogólnobudowlanymi związanymi z wykonaniem konstrukcji nowego szybu oraz ze zmianami aranżacyjnymi uwzględniającymi wykonanie nowej windy w istniejącej funkcji budynku.

* + 1. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności:

a) wykonanie niezbędnych pomiarów i ekspertyz oraz sporządzenie dokumentacji projektowej (projektu budowalnego i projektów wykonawczych) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ([Dz.U. 2013 poz. 1129](http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001129&min=1), z późn. zm.), w szczególności:

* wykonanie badań gruntowo - wodnych w miejscu budowy szybu, dla potrzeb jego posadowienia,
* wykonanie inwentaryzacji części obiektu budowalnego podlegających rozbiórce, przebudowie i rozbudowie w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń,
* opracowanie wstępnej koncepcji (tj. szybu windowego wraz z doborem dźwigu osobowego o parametrach nie gorszych niż określone w Programie Funkcjonalno - Użytkowym) i uzgodnienie jej z Urzędem Dozoru Technicznego (UDT) i rzeczoznawcą w zakresie bhp, p.poż i Państwową Inspekcją Sanitarną MSWiA,
* wykonanie projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Budowlane,
* przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o pozwolenie na budowę oraz uzyskanie pozwolenia na budowę i innych niezbędnych decyzji administracyjnych i uzgodnień,
* opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego,
* sporządzenie szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. *w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego*, w zakresie odpowiadającym dokumentacji technicznej,

b) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych prawem uzgodnień i decyzji administracyjnych, w tym Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA oraz decyzji o pozwoleniu na budowę, zezwolenia na eksploatację urządzenia objętego dozorem technicznym i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,

c) budowa szybu dźwigowego stalowego z obudową przezierną (panoramiczną) i wentylacją szybu dźwigowego zgodnie ze sporządzoną dokumentacją projektową, o której mowa w pkt a,

d) dostawa fabrycznie nowego dźwigu osobowego wraz z urządzeniami towarzyszącymi, jego montaż zgodnie z dokumentacją projektową, o której mowa w pkt a, z uwzględnieniem zapisów pkt b oraz jego uruchomienie,

e) sporządzenie dokumentacji powykonawczej zgodnie w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Budowlane,

f) wykonanie wszelkich czynności w imieniu i na rzecz Zamawiającego, związanych z odbiorami technicznymi i dopuszczeniem dźwigu osobowego do eksploatacji przez UDT i Inspektora Nadzoru Budowlanego (w zakresie dotyczącym dopuszczenia do użytkowania),

g) świadczenie usług serwisowych i konserwacyjnych (przeglądów) windy w okresie gwarancji.

W okresie gwarancji Wykonawca zapewni na swój koszt:

* + 1. całodobowy serwis, w tym usuwanie awarii windy osobowej w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie dłuższym niż ustalony każdorazowo z Zamawiającym

 przy czym maksymalny czas dojazdu Wykonawcy do miejsca wystąpienia awarii nie przekroczy:

- w przypadku uwięzienia osób w windzie – 1 godziny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego,

- w pozostałych przypadkach – do 24 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego,

* + 1. comiesięczną konserwację eksploatacyjną windy, zgodnie z wymogami Dokumentacji Techniczno - Ruchowej (DTR) i zaleceniami UDT,
		2. naprawę lub wymianę urządzeń, armatury i instalacji, które zostały wykonane, dostarczone i zamontowane w ramach przedmiotu zamówienia.

3.1.2 Zamówienie będzie realizowane w dwóch etapach:

1) Etap I – wykonanie dokumentacji projektowej, na który składa się:

* wykonanie badań gruntowo - wodnych w miejscu budowy szybu, dla potrzeb posadowienia szybu windy,
* wykonanie inwentaryzacji części obiektu budowalnego podlegających rozbiórce, przebudowie i rozbudowie w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń,
* sporządzenie wstępnej koncepcji (tj. szybu windowego wraz z doborem dźwigu osobowego) i uzgodnienie jej z Urzędem Dozoru Technicznego i rzeczoznawcą w zakresie p.poż., bhp i Państwową Inspekcją Sanitarną MSWiA,
* wykonanie projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Budowlane,
* przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę i innych niezbędnych decyzji administracyjnych i uzgodnień,
* sporządzenie wielobranżowego projektu wykonawczego,
* sporządzenie szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, w zakresie odpowiadającym dokumentacji technicznej.

2) Etap II - roboty budowlane obejmuje:

* wykonanie robót budowalnych, na podstawie dokumentacji projektowej sporządzonej w Etapie I, zgodnie z obowiązującymi przepisami, po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę,
* dostawę, instalację i uruchomienie dźwigu osobowego,
* opracowanie dokumentacji powykonawczej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Budowlane, w tym szczegółowego projektu powykonawczego wg poszczególnych branż,
* pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowalnych,
* wykonanie wszelkich czynności w imieniu i na rzecz Zamawiającego, związanych z odbiorami technicznymi i dopuszczeniem dźwigu osobowego do eksploatacji przez UDT i Inspektora Nadzoru Budowlanego (w zakresie dotyczącym dopuszczenia do użytkowania),
* świadczenie usług serwisowych i konserwacyjnych (przeglądów) windy w okresie gwarancji.

3.1.3 Wykonawca sporządzi:

1) kompletny projekty budowlany w 5 egzemplarzach w formie papierowej oraz zapis tej dokumentacji w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD w programie, w którym została ona sporządzona oraz w formacie PDF, przy czym 4 egzemplarze tego projektu w formie papierowej załączy do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a 1 egzemplarz w formie papierowej wraz z płytą CD lub DVD przekaże Zamawiającemu wraz z kopią złożonego przez Wykonawcę wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

2) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót w jednym egzemplarzu w formie papierowej oraz jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie PDF na płycie CD lub DVD oraz kompletny wielobranżowy projekt wykonawczy w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz zapis tej dokumentacji w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD w programie, w którym została ona sporządzona oraz w formacie PDF i przekaże je Zamawiającemu wraz z oryginałem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę,

3) dokumentację powykonawczą (projekt powykonawczy wg poszczególnych branż) w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD w programie, w którym została ona sporządzona oraz w formacie PDF.

3.1.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: „Program Funkcjonalno – Użytkowy dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i zainstalowanie windy osobowej dostosowanej do potrzeb przewozu osób niepełnosprawnych w siedzibie Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie przy ul. Koszykowej 16” (PFU), który stanowi **Załącznik nr 1 do SIWZ** oraz Istotne postanowienia umowy stanowiące **Załącznik nr 6 do SIWZ**.

3.1.5 Przedmiot zamówienia wykonywany będzie z materiałów i za pomocą urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę. Materiały i urządzenia użyte do przeprowadzenia robót budowlanych oraz stosowane podczas ich produkcji muszą spełniać obowiązujące normy pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz bezpieczeństwa, powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ([Dz. U. 2014 poz. 883](http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000883&min=1) z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ([Dz. U. 2013 poz. 1409](http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001409&min=1) z późn. zm.), a także wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca winien posiadać stosowne dokumenty, potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z ww. przepisami i posiadają wymagane parametry. Dokumenty te Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawiadomienia o zakończeniu robót.

Wszystkie materiały i urządzenia użyte przez Wykonawcę muszą być nowe i nieużywane.

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszt certyfikacji i rejestracji urządzeń podlegających zgłoszeniu do Urzędu Dozoru Technicznego.

3.1.6 Zamawiający informuje, że ul. Koszykowa w Warszawie jest elementem Stanisławowskiego założenia urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr 543 z dnia 01.07.1965 r. Dla terenu, na którym znajduje się budynek przy ul. Koszykowej 16 w Warszawie, został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Jazdowa – część zachodnia (Uchwała nr XCIV/2411/2014 Rady m. st. Warszawy z dn. 06.11.2014 ) i podlega zapisom ochrony konserwatorskiej zawartym w § 12 pkt 5 tego planu.

Rozwiązania przyjęte w PFU były w 2013 r. przedmiotem „Ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej” opracowanej w trybie § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i postanowieniem z dnia 5 sierpnia 2013 r. uzyskano zgodę Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej na zaproponowane rozwiązania. Rzut piwnicy z tej ekspertyzy, zawierający informacje o żądanej klasie odporności ogniowej drzwi szybu windy (EI 60) na poziomie piwnicy stanowi **Załącznik nr 1a do SIWZ.**

3.1.7 W czasie realizacji zamówienia muszą być spełnione wymienione poniżej warunki:

1. Wykonawca przed przystąpieniem do robót opracuje harmonogram realizacji umowy w podziale na Etap I i Etap II oraz przedstawi go Zamawiającemu **w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.**
2. Roboty będą wykonywane w czynnym obiekcie. Prowadzenie ich będzie możliwe całą dobę od poniedziałku do soboty, z zastrzeżeniem, że roboty o znacznym natężeniu hałasu powinny być prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach 16.15 – 22.00 oraz w sobotę od godziny 6.00 do godziny 22.00.
3. Wszelkie odstępstwa od ww. zastrzeżeń wymagają każdorazowego uzgodnienia z administratorem obiektu oraz uzyskania jego zgody.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania pracy Wykonawcy wykonywanej w godzinach pracy Urzędu (tj. w godz. 8.15 - 16.15), w przypadku wystąpienia nadmiernego natężenia hałasu.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania robót o znacznym natężeniu hałasu , realizowanych przez Wykonawcę od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15 – 16.15, w przypadku braku ich uzgodnienia i uzyskania zgody ze strony administratora obiektu.
6. W związku z faktem, iż prace będą prowadzone na terenie czynnego obiektu, w którym pracują ludzie, w obrębie jedynej klatki schodowej, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności, podczas realizacji II Etapu zamówienia.
7. Prace muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami SIWZ.
8. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie prace tak, aby po wykonaniu robót przedmiot zamówienia stanowił funkcjonalną całość. Dlatego też należy założyć wykonanie wszystkich prac, które okażą się niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.
9. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania następujących robót zabezpieczających i tymczasowych:

a) zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z wymogami bhp i ppoż. z uwzględnieniem, iż prace prowadzone będą na terenie czynnego obiektu, w którym przebywa duża liczba osób. Obszar prowadzenia robót należy oznakować w sposób widoczny i bezpieczny tablicami informacyjnymi o treści „TEREN ROBÓT – NIEUPOWAŻNIONYM WSTĘP WZBRONIONY” w języku polskim. Wszyscy pracownicy Wykonawcy w czasie przebywania na terenie budynku muszą nosić kamizelki z nazwą firmy Wykonawcy; Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane niestosowaniem powyższych zasad, jako rezultat realizacji robót, albo szkody wyrządzone przez personel Wykonawcy,

b) wykonania napraw wszystkich uszkodzeń wynikłych w czasie prowadzenia prac w ramach Etapu II, bądź w związku z ich prowadzeniem,

c) zapewnienia na koszt własny kontenerów na odpady i gruz oraz wywozu i utylizacji odpadów i gruzu;

d) odbioru gruzu i śmieci z rozbiórki.

1. Po zakończeniu prac, Wykonawca będzie zobowiązany doprowadzić teren robót do należytego stanu i porządku.
2. Zamawiający informuje, że budynek, w którym przewidziano realizację zamówienia znajduje się w ścisłym centrum miasta. Dlatego przed złożeniem oferty Wykonawcy zaleca się dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia oraz jego otoczenia w celu określenia, na własną odpowiedzialność, oceny możliwości występowania wszelkich ryzyk mających wpływ na koszty realizacji zamówienia, a niezbędnych do przygotowania oferty. W celu dokonania wizji lokalnej należy skontaktować się telefonicznie z administratorem obiektu p. Leszkiem Chudzikiem tel. (22) 6014028 lub 694-442-650, z dwudniowym wyprzedzeniem. Nieskorzystanie przez Wykonawcę z uprawnienia dokonania wizji lokalnej, o którym mowa powyżej, nie może stanowić podstawy formułowania jakichkolwiek roszczeń na etapie realizacji zamówienia, w przypadku uznania oferty Wykonawcy za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu. Ryzyko niewłaściwej oceny warunków istniejących w miejscu realizacji przedmiotu umowy obciąża Wykonawcę.
3. Szczegółowe informacje dotyczące kolorystyki zastosowanych materiałów zostaną przedstawione przez pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą w dniu przekazania terenu robót. Wszystkie ustalenia muszą zostać zatwierdzone przez koordynatora zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz inspektora nadzoru danej specjalności jako uprawnionych reprezentantów Zamawiającego. Dokumentem potwierdzającym poczynione ustalenia będzie protokół uzgodnień, który będzie dla Wykonawcy dokumentem wiążącym w czasie realizacji przedmiotu zamówienia.

3.2.Wspólny Słownik Zamówień:

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowalnych

71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45000000-7 Roboty budowalne

44112000-8 Różne konstrukcje budowlane

45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych

|  |  |
| --- | --- |
|  | 42416100-6 Windy |

45313100-5 Instalowanie wind

42961000-0 System sterowania i kontroli

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.

3.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3.4 Zamawiający nie dopuszcza **składania ofert wariantowych.**

# 3.6. Podwykonawcy

* 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.
	2. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom **(wg wzoru - załącznik nr 11 do SIWZ).** *Nie wypełnienie**przez Wykonawcę załącznika nr 11, oznaczać będzie, iż Wykonawca zamierza zrealizować całość zamówienia samodzielnie.*
	3. Dopuszcza się zmianę lub rezygnację z podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
	4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
	5. Szczegółowe wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo zawarto w istotnych postanowieniach umowy **(załącznik nr 12 do SIWZ**).

# TERMIN WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane **w terminie do dnia 30 listopada 2016 r.**

# WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

## 5.1 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:

* + 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

*Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.*

* + 1. Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
* Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej trzy roboty budowlane polegające na budowie szybu windowego wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem dźwigu osobowego o wartości każdej z robót nie mniejszej niż **950 000,00** zł brutto

**oraz**

1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę szybu windy wraz z doborem dźwigu osobowego, na którą uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę, o wartości co najmniej **50 000, 00** zł brutto

**lub alternatywnie**

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował w systemie „zaprojektuj i wybuduj” co najmniej trzy roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i wybudowaniu szybów windowych wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem dźwigu osobowego o wartości każdej z robót nie mniejszej niż
**1 000.000,00** zł brutto

oraz przedstawi dla ww. robót budowlanych/ usług dokumenty potwierdzające odpowiednio, że zostały one wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone/wykonane należycie.

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszych warunków, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz usług i robót budowlanych, sporządzone odpowiednio: według **Załącznika nr 5/ nr 6**  do SIWZ wraz dowodami potwierdzającymi, że roboty/ usługi te zostały wykonane w sposób należyty i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo/należycie ukończone/ wykonane należycie.

5.1.3 Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

* Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie wykształcenie i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Dokumentem stwierdzającym posiadanie wymaganego wykształcenia i doświadczenia zawodowego przez osoby wskazane na poniżej wymienione stanowiska będzie wypełniony wykaz osób, stanowiący **załącznik nr 7 do SIWZ** oraz oświadczenie (**załącznik nr 8 do SIWZ)** potwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (tj. ujęte w wykazie osób) posiadają wymagane uprawnienia.

Przez osoby posiadające odpowiednie wykształcenie i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia należy rozumieć:

- co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą doświadczenie przy realizacji usługi polegającej na zaprojektowaniu co najmniej jednego szybu windy; **osoba ta musi być wskazana w wykazie osób jako osoba wyznaczona do koordynacji prac zespołu projektowego,**

- co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

- co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych

oraz

- co najmniej jedną osobę do pełnienia funkcji kierownika budowy, z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi - bez ograniczeń - w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,

- co najmniej jedną osobę do pełnienia funkcji kierownika robót w specjalności instalacyjnej – posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń - w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

- co najmniej jedną osobę do pełnienia funkcji kierownika robót w specjalności instalacyjnej – posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w zakresie montażu i konserwacji wind,

- co najmniej jedną osobę, posiadającą uprawnienia pomiarowe SEP do 1 kV.

Uwaga - oryginały uprawnień budowlanych oraz aktualnych na cały okres realizacji przedmiotu umowy zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, a także uprawnień w zakresie montażu i konserwacji wind i uprawnień pomiarowych SEP do 1kV Wykonawca musi okazać do wglądu Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. nr 63, poz. 394).

5.1.4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

*Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.*

## 5.2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1, ust. 2, ust. 2a ustawy Pzp.

## 5.3. Niespełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

 5.4. **W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia**, warunki określone w pkt 5.1 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Ci Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt 5.2 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.

# WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

6.1. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, do oferty należy dołączyć:

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagany dokument** |
| **1.** | Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp(wg wzoru – **Załącznik nr 3 do SIWZ**)  |
| **2.** | Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów **dotyczących najważniejszych robót**\*, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (wg wzoru – **załącznik nr 5 do SIWZ**). |
| **3.**  | Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług\*, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.(wg wzoru – **załącznik nr 6** **do SIWZ**) |
| **4.**  | Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru **- załącznik nr 7 do SIWZ**) |
| **5.** | Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (tj. ujęte w wykazie osób) posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (wg wzoru **- załącznik nr 8 do SIWZ**) |

\* Za najważniejsze roboty/ główne usługi uznaje się roboty/ usługi niezbędne do wykazania spełniania warunku określonego w pkt 5.1.2 SIWZ.

6.1.1 Zgodnie z § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane dowodami, o których mowa w pkt 2 i 3 tabeli są:

1) **poświadczenie,** z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2) w przypadku robót budowlanych - inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1);

3) w przypadku usług - oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1). Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia.

6.1.2 W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane/ usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 6.1.1.

6.1.3 W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz robót budowlanych/ usług lub dowody, o których mowa w pkt 2 i 3 tabeli budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane/ usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

6.1.4 W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, dokument wymieniony w pkt 6.1 ppkt 1 składa pełnomocnik ustanowiony przez Wykonawców do reprezentowania. Dokumenty wymienione w pkt 6.1 ppkt 2 - 5 mogą być złożone przez Wykonawców wspólnie.

6.1.5 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia oraz zdolnościach finansowych lub ekonomicznych (odpowiednio pkt. 5.1.2 5.1.3) innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu **pisemne zobowiązanie** (**Załącznik nr 10 do SIWZ)** tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

W związku z faktem, że do wykazania polegania na zasobach innego (trzeciego) podmiotu niezbędny jest udział tego podmiotu w wykonaniu zamówienia, Zamawiający wymaga aby treść zobowiązania (lub innego dokumentu albo dokumentów) podmiotu innego (trzeciego) zawierała co najmniej następujące informacje: podmiot przekazujący zasoby, podmiot przyjmujący zasoby, zakres i rodzaj przekazanych zasobów, sposób uczestnictwa podmiotu przekazującego zasoby w wykonywaniu zamówienia.

6.2 W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty:

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagany dokument** |
| **1.** | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia(wg wzoru – **załącznik nr 4** do SIWZ)  |
| **2.** | Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, **wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert** |

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2. tabeli składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. 2 tabeli, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienia dotyczące dat wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.

6.3W celu wykazania braku okoliczności, o których mowa **w art. 24 ust. 2 pkt 5)** ustawy Pzp, do oferty należy dołączyć:

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagany dokument** |
| **1.** | Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej **(wg wzoru - załącznik nr 9 do SIWZ)** |

W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę ww. dokument musi być przedłożony przez każdego Wykonawcę.

Dokumenty i oświadczenia muszą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku załącznika w formie kserokopii, **każda kopiowana strona** musi być opatrzona klauzulą **„ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”** i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty oraz opatrzona jej imienną pieczątką (w przypadku jej braku konieczny jest czytelny podpis).

**UWAGA!**

Dokumenty - pisemne zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów oraz listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej - należy złożyć **w formie oryginału.**

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia **w wyznaczonym terminie**, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane/ usługi wymagań określonych przez zamawiającego**, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.**

6.4 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

6.5 Zgodnie z § 7 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

6.6 W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, dokumenty wymienione w pkt 6.2. i 6.3 winny być przedłożone przez każdego Wykonawcę.

6.7 Niespełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie odrzuceniem oferty.

6.8 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

6.9 W przypadku, gdy w zamówieniu przedstawionym przez Wykonawcę na potwierdzenie spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, rozliczenie pomiędzy wykonawcą a zamawiającym za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający (dla celów oceny oferty) dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż w złotych polskich według kursu średniego danej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po godz. 12:00 w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

# 7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

7.1 Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

7.2 Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (art. 38).

7.3 W niniejszym postępowaniu podstawowym sposobem porozumiewania się jest korespondencja pisemna.

7.4 Zamawiający dopuszcza korespondencję dotyczącą postępowania za pomocą faksu i poczty elektronicznej. Forma faksu i poczty elektronicznej jest niedopuszczalna do następujących czynności wymagających pod rygorem nieważności formy pisemnej:

- złożenie Oferty;

- zmiana Oferty;

- uzupełnienie dokumentów, o których mowa w pkt 6;

- powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę Oferty.

7.5 W przypadku korespondencji przekazywanej faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.

7.6 W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer lub adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

7.7 Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami, w zakresie zagadnień związanych z prowadzoną procedurą jest:

Ewa Smęt - fax. (22) 627-06-80, e-mail: zamówienia.publiczne@udsc.gov.pl

7.8 Wszelkie dokumenty, które Zamawiający zobowiązany jest opublikować na stronie internetowej, dostępne będą pod adresem: **www.udsc.gov.pl.**

# 8. WADIUM

# 8.1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 45 000 PLN (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych).

8.2 Wadium musi być złożone lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

8.3 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

 1) pieniądzu:

 przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Narodowy Bank Polski O/O Warszawa, **nr rachunku: 26 1010 1010 0031 4413 9120 0000 z dopiskiem: „Winda”;**

 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

 3) gwarancjach bankowych;

 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

8.4 **Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy złożyć w oryginale** w siedzibie Zamawiającego ul. Taborowa 33 w Warszawie (Biuro Podawcze) w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 – 16.00 lub załączyć do oferty oryginalny dokument Gwarancji/ poręczenia. W przypadku dołączenia oryginału gwarancji/ poręczenia do oferty, dokument musi być umieszczony w ofercie w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z ustawą Pzp.

8.5 Wadium musi obejmować okres związania ofertą.

8.6 Dokumenty, o których mowa w pkt 8.3, muszą być podpisane przez przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację.
Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a
i ust. 5 ustawy Pzp na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą.

8.7 Wykonawca, który nie zabezpieczy złożonej oferty wadium w wymaganej formie zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą (art. 24 ust. 4 ustawy Pzp).

8.8 Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 8.12 SIWZ.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8.9 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

8.10 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

8.11 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

8.12 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana:

1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wyko­nania umowy;
3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

# 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

9.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

9.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

# 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

10.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty alternatywnej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. Wykonawca nie może składać oferty na to zamówienie, jako Wykonawca indywidualny i jednocześnie jako Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi Wykonawcami.

10.2 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

10.3 W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

10.4 Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji.

10.5 Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego **Załącznik nr 2** do niniejszej Specyfikacji.

10.6 Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.

10.7 Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy.

10.8 W przypadku podpisania oferty lub załączników przez osobę bez umocowania prawnego do reprezentacji wykonawcy, dla uznania ważności, oferta musi zawierać oryginał stosownego pełnomocnictwa lub kopię tego pełnomocnictwa potwierdzoną notarialnie.

10.9 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) upoważnione do podpisywania oferty.

10.10 W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone przez wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

10.11 Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te zaleca się umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: “Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa”.

 Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć **uzasadnienie potwierdzające, iż zastrzeżone przez Wykonawcę informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa**.

W przypadku, gdy Wykonawca wraz z dokumentami zastrzeżonymi jako tajemnica przedsiębiorstwa nie złoży uzasadnienia potwierdzającego iż zastrzeżone przez Wykonawcę informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, **Zamawiający potraktuje te informacje jako jawne.**

Uzasadnienie, o którym mowa powyżej musi być **JAWNE.**

10.12 Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

10.13 Do oferty należy dołączyć:

1. Pełnomocnictwo, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego lub pełnomocnictw załączonych do oferty;
2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z pkt 6 SIWZ.

# 11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

11.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w **Warszawie (02-699) przy ul. Taborowej 33**, w Biurze Podawczym, **do dnia 2016-01-27 do godz. 11.00.**

11.2 Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisaną w następujący sposób: „**Oferta na zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i zainstalowanie windy osobowej dostosowanej do potrzeb przewozu osób niepełnosprawnych w siedzibie Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie, przy ul. Koszykowej 16” NIE OTWIERAĆ przed 2016-01-27 godz. 11.30**”.

11.3 Kopertę należy ponadto opisać danymi Wykonawcy (nazwa i adres Wykonawcy) by umożliwić zwrot oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

11.4 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 11.2 i 11.3 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

## 11.5 Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom niezwłocznie.

## 11.6 Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 2016-01-27 o godz. 11.30, w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Taborowej 33.

# 12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

12.1 W formularzu ofertowym (**załącznik nr 2 do SIWZ**) należy podać ryczałtową cenę brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia oraz cenę za wykonanie Etapu I i II.

12.2 Cena winna być podana w złotych polskich, brutto, słownie i liczbą (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).

12.3 Cena oferty powinna być obliczona w oparciu o dane zawarte w SIWZ, po ewentualnym przeprowadzeniu wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia, a także uzyskaniu wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do właściwego przygotowania oferty.

12.4. Oferta musi zawierać sumaryczną cenę przedmiotu zamówienia, obejmującą wszystkie koszty związane z pełnym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszty urządzeń, instalacji, udzielonej gwarancji, transportu, zabezpieczenia terenu, koszty przygotowawcze, porządkowe, koszty odbioru i wywozu materiałów z rozbiórki, zagospodarowania placu budowy, materiałów, koszty opracowania i uzgodnienia dokumentacji powykonawczej, koszty związane z odbiorami wykonywanych robót, itp. związane z realizacją zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat, ceł i podatków itp.

12.5 Rozliczenie należności pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będzie w złotych polskich.

12.6 Wykonawca przed zawarciem umowy poda Zamawiającemu wartość umowy bez podatku od towarów i usług (wartość netto).

# 13. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

* 1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr: | Nazwa kryterium: | Waga: |
| 1. | Cena ryczałtowa brutto za wykonanie całości zamówienia (koszt) | 90% |
| 2. | Okres gwarancji na przedmiot umowy | 10% |

* 1. Punkty przyznawane za podane w pkt 13.1 kryterium będą liczone według następującego wzoru:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr kryterium:** | **Wzór:** |
| 1 | Kryterium „Cena ryczałtowa brutto za wykonanie całości zamówienia (koszt)” Liczba punktów = (Cmin/Cof ) \* 100 \* wagagdzie: - Cmin - najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert- Cof - cena brutto podana w badanej ofercie- waga – waga podkryterium „Cena” – 90% |
| 2. | Kryterium „Okres gwarancji na przedmiot umowy”Przyjmuje się minimalny okres gwarancji – 36 miesięcy oraz maksymalny – 60 miesięcy.Liczba punktów = (Gof/Gmax ) \* 100 \* wagagdzie: - Gof - podany w ofercie okres gwarancji - Gmax - najdłuższy okres gwarancji spośród wszystkich ocenianych ofert - waga – waga podkryterium „Okres gwarancji na przedmiot umowy” 10% |

## Suma uzyskanych w obu kryteriach punktów stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

## Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z największą ilością punktów przyznanych na podstawie ww. kryteriów.

* 1. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
	2. Zamawiający poprawi w ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona:

## a) oczywiste pomyłki pisarskie; w tym m.in.: jeżeli cenę oferty podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę liczbowo;

## b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

## c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

# 14. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

14.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

14.2 Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych.

14.3 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację,

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

14.4 Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 14.3 Zamawiający umieści na stronie internetowej www.udsc.gov.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

14.5 Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.

14.6 Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, o których mowa w pkt 14.5, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego z wykonawców.

14.7 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

14.8 W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia – Zamawiający przed podpisaniem umowy może żądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

# 15. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

15.1Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed zawarciem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny oferty brutto, na podstawie której umowa jest zawierana.

15.2Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form:

* 1. pieniądzu,
	2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
	3. gwarancjach bankowych,
	4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
1. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1. w pieniądzu - odpowiednią kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy zamawiającego nr: 26 1010 1010 0031 4413 9120 0000, a dokument potwierdzający wpłatę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Taborowej 33 (Biuro Podawcze) najpóźniej przed podpisaniem umowy.
2. w pozostałych dopuszczanych formach dokument zabezpieczenia należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Taborowej 33 (Biuro Podawcze) najpóźniej przed zawarciem umowy.

Z dokumentu gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej winno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności z ustanowionego zabezpieczenia w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie.

15.3Zamawiający zwróci 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostałe 30% wniesionego zabezpieczenia pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

# 16. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

16.1 Istotne postanowienia umowy zawarte są w **Załączniku nr 12** do niniejszej Specyfikacji.

16.2 Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

1. zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy może nastąpić w następujących sytuacjach:

* + 1. jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania umowy będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia przedmiotu umowy,
		2. gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
		3. gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
		4. wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
		5. jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
		6. wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami
		7. w przypadku poleceń, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz jakości wykonania przedmiotu zamówienia, wydawanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, będących następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialność, mających wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy,
		8. gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
		9. gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym powinny one zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
		10. w przypadku stwierdzenia znalezisk archeologicznych, wystąpienia niewybuchów i niewypałów.
1. Zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:
	* 1. zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia kosztów realizacji inwestycji, pod warunkiem, że są spowodowane szczególnie następującymi okolicznościami:
	* pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót
	* pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
		1. konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu umowy,
		2. konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
		3. wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,
		4. konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
		5. zmiany zakresu części zamówienia powierzonej do wykonania przez Podwykonawców.
2. Zmiany w zakresie personelu Wykonawcy mogą nastąpić na uzasadniony wniosek Wykonawcy, po uzyskaniu zgody Zamawiającego, przy czym osoba, która będzie zastępowała dotychczasowego członka personelu wykonującego przedmiot zamówienia musi posiadać co najmniej takie same kwalifikacje jak osoba pierwotnie wskazana w ofercie Wykonawcy.
3. Zmiany w zakresie osób reprezentujących Zamawiającego, mogą nastąpić w każdym czasie.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmiany, o której mowa w pkt 3. W przypadku zmiany w zakresie osób reprezentujących Zamawiającego, Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie.
5. Zamawiający nie przewiduje zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
6. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót na podstawie ust. 1 pkt 1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust. 1 pkt 2 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.
7. Wniosek, o którym mowa w ust. 7 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.
8. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

**17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ**

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.

**18. Aukcja elektroniczna**

W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

**19. INNE:**

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr** | **Nazwa załącznika:** |
| 1 | Program Funkcjonalno-Użytkowy |
| 1a | Rzut piwnicy |
| 2 | Formularz ofertowy |
| 3 | Oświadczeniezart. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych |
| 4 | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych |
| 5 | Wykaz wykonanych robót budowlanych |
| 6 | Wykaz wykonanych usług (prac projektowych) |
| 7 | Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu |
| 8 | Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia |
| 9 | Wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej |
| 10 | Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia |
| 11 | Informacja o części zamówienia, którą Wykonawca powierzy podwykonawcom |
| 12 | Istotne postanowienia umowy |

 **SPORZĄDZIŁ: SPRAWDZIŁ:**

**............................................... .................................................**

**Załącznik nr 2 do SIWZ**

**FORMULARZ OFERTY**

Nazwa i siedziba Wykonawcy (dokładny adres, nr telefonu, fax, NIP, REGON..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nazwa i siedziba Zamawiającego: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. Koszykowa 16, 00-564 Warszawa.

Nawiązując do prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na **zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i zainstalowanie windy osobowej dostosowanej do potrzeb przewozu osób niepełnosprawnych w siedzibie Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie, przy ul. Koszykowej 16** nr  **81/BL/WINDA/PN/15**

- oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem określonym w „Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia” (SIWZ) i jej modyfikacjach za łączne **wynagrodzenie ryczałtowe brutto\*.......................**zł (słownie.............................................................................................zł), w tym:

* 1. za wykonanie Etapu I za łączne **wynagrodzenie ryczałtowe brutto\*.....................**zł (słownie.............................................................................................zł),
	2. za wykonanie Etapu II za łączne **wynagrodzenie ryczałtowe brutto\*.....................**zł (słownie.............................................................................................zł),

\* UWAGA – Zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy Pzp jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, **kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314);**

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.

* + - 1. Oświadczamy, że oferowany okres gwarancji na roboty budowlane wynosi………………………………....miesięcy\*\*

\*\* oferowany okres gwarancji musi wynosić minimum 36 miesięcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie uzupełni pkt 1 Zamawiający uzna, że oferowany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Maksymalną liczbę punktów można otrzymać za okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy.

* + - 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z „SIWZ” i jej modyfikacjami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
			2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w „SIWZ” i jej modyfikacjach.
			3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które stanowią część SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w ww. dokumencie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
			4. Oświadczamy, że oferowana cena jest ostateczna i nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy.
			5. Oświadczamy, że oferowana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne dla kompleksowego wykonania zamówienia i stanowi podstawę do rozliczenia się z Zamawiającym.
			6. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki postawione w SIWZ i jej modyfikacjach.
			7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
			8. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1) .........................................................................................................................

2). ........................................................................................................................

3). ........................................................................................................................

4). ........................................................................................................................

.........................................................................

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli

 w imieniu Wykonawcy

**Załącznik nr 3 do SIWZ**

...........................................................

 /nazwa i adres wykonawcy/

**O Ś W I A D C Z E N I E**

z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych**\***

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na **zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i zainstalowanie windy osobowej dostosowanej do potrzeb przewozu osób niepełnosprawnych w siedzibie Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie, przy ul. Koszykowej 16,**

znak sprawy: **81/BL/WINDA/PN/15**,

oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję:

**spełnia warunki dotyczące**:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 dnia

miejscowość podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

\* w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa pełnomocnik ustanowiony do reprezentowania ich w postępowaniu.

**Załącznik nr 4 do SIWZ**

...........................................................

 /nazwa i adres wykonawcy/

**O Ś W I A D C Z E N I E\***

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na **zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i zainstalowanie windy osobowej dostosowanej do potrzeb przewozu osób niepełnosprawnych w siedzibie Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie, przy ul. Koszykowej 16**

**znak sprawy: 81/BL/WINDA/PN/15,**

oświadczamy, że **nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.**

 dnia

miejscowość podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

\* w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa oddzielnie każdy z wykonawców

**Załącznik nr 5 do SIWZ**

...........................................................

 /nazwa i adres wykonawcy/

znak sprawy:  **81/BL/WINDA/PN/15**

**WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT ROBÓT BUDOWLANYCH**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia zawierający informacje umożliwiające Zamawiającemu ocenę czy Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, określony w pkt 5.1.2 SIWZ** | **Wartość robót** **(zł brutto)** | **Miejsce wykonania zamówienia**  | **Data realizacji**  |
| **od (d/m/r)** | **do (d/m/r)** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

Wykonawca dodaje wiersze według potrzeb.

**Pouczenie:**

Do Wykazu należy dołączyć dowody, czy roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

..........................................................

 podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń

 woli w imieniu Wykonawcy

**Załącznik nr 6 do SIWZ**

...........................................................

 /nazwa i adres wykonawcy/

znak sprawy: **81/BL/WINDA/PN/15**

**WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT USŁUG (PRAC PROJEKTOWYCH)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot zamówienia zawierający informacje umożliwiające Zamawiającemu ocenę czy Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, określony w pkt 5.1.2 SIWZ**  | **Wartośćusługi****(zł brutto)** | **Data realizacji** | **Nazwa i adres odbiorcy usługi** |
| **początek****(dd.mm.rr.)** | **Zakończenie****(dd.mm.rr.)** |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

Wykonawca dodaje wiersze według potrzeb.

Do Wykazu należy dołączyć dowody, że usługi zostały wykonane należycie.

…………...........................................................

podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu

**Załącznik nr 7 do SIWZ**

...........................................................

 /nazwa i adres wykonawcy/

znak sprawy: **81/BL/WINDA/PN/15**

**WYKAZ OSÓB**

**KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Imię i nazwisko | Zajmowane stanowisko/pełniona funkcja | Opis uprawnień i kwalifikacji wymaganych  | Posiadane kwalifikacje oraz doświadczenie | Informacja o sposobie dysponowania osobą\* |
| 1. |  | Koordynator prac zespołu projektowego | co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą doświadczenie przy realizacji co najmniej 1 usługi polegającej na zaprojektowaniu co najmniej jednego szybu windy, osoba ta musi być wskazana w wykazie osób jako osoba wyznaczonado koordynacji prac zespołu projektowego | * + - * posiadane uprawnienia budowlane …………………………………………
			* w zakresie …………………………
			* w specjalności ………………………
			* doświadczenie przy realizacji co najmniej 1 usługi polegającej na zaprojektowaniu co najmniej jednego szybu windy ………………………………………………………..….*(należy podać przedmiot i odbiorcę usługi)*
 |  |
| 2. |  | ……………………… | co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | * + - * posiadane uprawnienia budowlane …………………………………………
			* w zakresie …………………………
			* w specjalności ………………………
 |  |
| 3. |  | …………………… | co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  | * + - * posiadane uprawnienia budowlane …………………………………………
			* w zakresie …………………………
			* w specjalności ………………………
 |  |
| 4. |  | Kierownik budowy | co najmniej jedna osoba do pełnienia funkcji kierownika budowy, z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi - bez ograniczeń - w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, | * + - * posiadane uprawnienia budowlane …………………………………………
			* w specjalności ………………………
 |  |
| 5. |  | Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie urządzeń elektrycznych | co najmniej jedna osoba do pełnienia funkcji kierownika robót w specjalności instalacyjnej – posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń - w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; | * + - * posiadane uprawnienia budowlane …………………………………………
			* w zakresie ……………………………
			* w specjalności ………………………
 |  |
| 6. |  | Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie urządzeń cieplnych | co najmniej jedna osoba do pełnienia funkcji kierownika robót w specjalności instalacyjnej – posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, | * + - * posiadane uprawnienia budowlane …………………………………………
			* w zakresie ……………………………
			* w specjalności ………………………
 |  |
| 7. |  | ……………………. | co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia w zakresie montażu i konserwacji wind | * + - * posiadane uprawnienia budowlane

w zakresie………………………… |  |
| 8. |  | …………………….. | co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia pomiarowe SEP do 1 kV | * + - * posiadane uprawnienia pomiarowe

w zakresie………………………… |  |

\* informacja, czy Wykonawca dysponuje (np. na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia) lub będzie dysponował wskazaną w wykazie osobą.

W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów (które w swoich zasobach kadrowych posiadają wymagany potencjał), zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie nimi dysponował, tj. musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotu niniejszego zamówienia.

..........................................................

 podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

**Załącznik nr 8 do SIWZ**

...........................................................

 /nazwa i adres wykonawcy/

znak sprawy: **81/BL/WINDA/PN/15**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**o posiadaniu uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia**

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć przy realizacji zamówienia pn.: **zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i zainstalowanie windy osobowej dostosowanej do potrzeb przewozu osób niepełnosprawnych w siedzibie Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie, przy ul. Koszykowej 16,** posiadają wymagane postanowieniami SIWZ uprawnienia.

 dnia

miejscowość podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

**Załącznik nr 9 do SIWZ**

...........................................................

 /nazwa i adres wykonawcy/

**INFORMACJA[[1]](#footnote-1)**

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na **zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i zainstalowanie windy osobowej dostosowanej do potrzeb przewozu osób niepełnosprawnych w siedzibie Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie, przy ul. Koszykowej 16**

**znak sprawy: 81/BL/WINDA/PN/15,** oświadczam, iż Wykonawca którego reprezentuję

nie należy/należy[[2]](#footnote-2)

do grupy kapitałowej w skład której wchodzą następujące podmioty:

1. …………………………………………………………,

2. …………………………………………………………,

3……………………………………………………………

 dnia

miejscowość podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

**Załącznik nr 10 do SIWZ**

...........................................................

 /nazwa i adres wykonawcy/

znak sprawy: **81/BL/WINDA/PN/15**

**zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w postępowaniu na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i zainstalowanie windy osobowej dostosowanej do potrzeb przewozu osób niepełnosprawnych w siedzibie Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie, przy ul. Koszykowej 16**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Pełna nazwa podmiotu oddającego do dyspozycji niezbędne zasoby | Adres podmiotu | Numer telefonu i faksu |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Zobowiązuję/zobowiązujemy się do oddania na rzecz (nazwa wykonawcy składającego ofertę) ……………………………………………………………………………………… do dyspozycji następujących niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (wymienić zasoby do realizacji zamówienia *np. wiedza i doświadczenie, osoby do realizacji zamówienia,*):……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………….

Sposób (zakres) uczestnictwa podmiotu przekazującego zasoby w wykonywaniu zamówienia……..........................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………….

………………., dnia…………………….

..........................................................

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji niezbędne zasoby

**Załącznik nr 11 do SIWZ**

...........................................................

 /nazwa i adres wykonawcy/

znak sprawy:  **81/BL/WINDA/PN/15**

**INFORMACJA O CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRĄ WYKONAWCA POWIERZY PODWYKONAWCOM**

Składając ofertę w postępowaniu na **zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i zainstalowanie windy osobowej dostosowanej do potrzeb przewozu osób niepełnosprawnych w siedzibie Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie, przy ul. Koszykowej 16**, oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia zaangażujemy Podwykonawców, którzy będą realizowali następujące części zamówienia:

|  |  |
| --- | --- |
| Lp. | Zakres powierzonej części zamówienia |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

 dnia

miejscowość podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

1. Pouczenie: Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, na zasadach określonych w art. 24b ust. 3 ustawy Pzp. [↑](#footnote-ref-1)
2. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-2)